南阳市水利局2025年工作要点

2025年，全市水利工作将全面贯彻市委“五聚五提”工作部署，以推进水网先导区建设为“总揽”，强化河湖长制、水资源刚性约束制度“两个抓手”，守牢防汛抗旱、农村饮水安全、严禁非法采砂“三条底线”，提升水安全保障、项目谋划推进、行业监管、开拓创新“四项能力”，加快推动水利高质量发展，为建设现代化省域副中心城市筑牢水利支撑。

一、大力建设水网先导区。按照“一轴两源多点联江淮，四横七纵百川润宛城”的水网布局和“8纲、29目、54结”总体架构，加快推进5大类82个总投资644亿元的水网先导区项目。争取落实全口径水利投资60亿元以上。

二、狠抓重点水利项目。重抓重推“43211”工程，力争丹江口库区水土流失综合治理工程一季度开工建设、“十五五”鸭河口、引丹灌区现代化改造项目年底前开工建设，争取唐白河干流防洪治理（含白河城北防洪堤工程）、鸭西灌区、新建青山水库、石门水库扩容、南水北调中线防洪影响处理等工程纳入国家级“十五五”水安全保障规划及相关专项规划。加快实施汉山水库、李家畈水库、鸭河口水库清淤扩容等重大项目。

三、确保南水北调“三个安全”。大力开展南水北调供水提升行动，推进28座水厂和配套管网建设。推行南水北调“河长+”工作机制，开展丹江口库区及其上游流域水质安全保障专项行动，确保“一泓清水永续北上”。

四、深化河湖长制。严格落实省第6号总河长令，深化河湖专项整治行动。加强河道采砂管理。大力建设幸福河湖，完成黄鸭河国家级幸福河湖项目建设任务，力争2025年建成省、市级美丽幸福河湖5条，完成156条河湖健康评价。

五、加强水资源管理。全面落实“十四五”用水总量和强度管控指标，全市年用水总量控制在28.094亿立方米以内。继续开展自备井管理整治“飓风”行动，出台针对各类自备井的管理规范。严格落实《南阳市水权改革试点方案》，健全水权交易制度，探索区域内和灌溉用水户水权交易。

六、强化水旱灾害防御。落实“五预”措施，重点做好水库、南水北调、山洪灾害威胁区等防汛工作，全面查改风险隐患，强化监测预警，科学调度水工程，确保安全度汛。加强抗旱应急水量调度，保证城乡供水。

七、建强农村水利。大力推进农村供水“四化”，实施邓州、淅川等7个县市区“四化”项目，全市农村自来水普及率达到93%。

八、加快水土流失治理。建设生态清洁小流域3条以上，全市水土保持率达到88.19%。深化水土保持生态产品价值转化和碳汇交易，探索坡耕地水土流失治理新增耕地指标交易。